AI 心理咨询助手 · 开发进度日报

日报编号：D2026-05-17

生成时间：2026-05-17 23:34

# 一、今日开发总结

今日主要完成了 AI 心理咨询助手项目的 MVP 核心链路搭建。后端 FastAPI 框架已完整部署，前端 uni-app (Vue 3) 骨架搭建完成。经代码审计，项目整体进度超出预期，P0 级别中 3/4 已完成。

## 1.1 已完成项

| 优先级 | 模块 | 完成内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 🚨 | 微信一键登录 | 后端 auth.py：openid 自动建号、角色隔离（用户/咨询师/管理员）、JWT Token 前端 login.vue：登录页 UI + mock openid 开发模式 | ✅ 完成 |
| P0 🚨 | AI 对话全流程 | 后端 chat.py：调 DeepSeek API、云端 SQLite 存储、用户消息计数、10条结束话术 + A/B/C/D 四种提前结束 前端 chat.vue：聊天界面 + 知情同意弹窗 + 危机警报显示 | ✅ 完成 |
| P0 🚨 | 三级危机干预 | 后端 risk_analyzer.py：三级正则关键词检测（共 40+ 条正则）、分级话术响应、RiskAlert 预警入库、误判解除逻辑 前端 alerts.vue：预警列表页 | ✅ 完成 |
| P1 ⚠️ | 极简管理后台 | 后端 admin.py：用户列表 API、咨询师管理 API 前端 admin/dashboard.vue + counselors.vue + visitors.vue + sub-admins.vue | ✅ 超额完成 |
| P2 🔵 | 管理员账号管理 | 修改密码、忘记密码/重置密码（含邮箱验证、限频防刷）、强制首改密码 | ✅ 完成 |
| 🔶 其他 | 补充模块 | 后端另有预约系统（4个页面）、测评系统（4个页面）、咨询师工作台（3个页面），均已搭建骨架 | 📐 已搭建 |

## 1.2 待补强项

| 优先级 | 模块 | 完成内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 🚨 | 合规免责声明 | 登录页的服务协议/隐私政策为占位符；聊天页底部缺少永久免责声明；高危场景弹窗未实现 | 80% → 需补完 |
| P0 🚨 | 危机同步推送 | 预警是 DB 轮询模式，未实现 WebSocket 实时推送；MVP 阶段可接受但需排期 | P0-3 配套 |
| P0-3 | 关键词变体覆盖 | 缺少网络用语变体（紫砂、寄了、重开等），建议追加正则 | 低成本高收益 |

## 1.3 MVP 进度仪表盘

[P0-1 微信登录]  100%

[P0-2 AI对话全流程]  100%

[P0-3 危机干预]  100%

[P0-4 合规声明]  80%

[P1 管理后台]  超额完成

[P2 管理员账号]  100%

[P3 其他模块]  已部分搭建

## 1.4 代码统计

• 后端 Python 文件：约 20 个文件

• 前端 Vue 页面：27 个路由页面，已实现约 14 个

• 数据库：SQLite (ai_psy_counselor.db)，已初始化种子数据

• API 端点：约 30+ 个，覆盖认证、对话、预约、测评、管理

• 技术栈：FastAPI + SQLAlchemy + DeepSeek / uni-app (Vue 3 + Vite)

# 二、明日开发优先级

基于今日进度审计，明日核心任务是补完 P0 最后缺口并完成首轮端到端联调。以下按优先级排序：

## P0 🔴 优先做

📌 补完 P0-4 合规声明（预估 2h）

• 登录页：将「登录即表示同意」改为强制勾选框 + 弹窗展示完整免责内容
• 聊天页底部永久显示：「本 AI 助手不能替代专业诊断，紧急情况请拨打 120」
• 高危场景：触发危机时再次弹窗强调免责
• 落地页：补完服务协议和隐私政策的实际内容（参考模板）

## P0 🔴 联调

📌 端到端流程联调（预估 3h）

• 完整跑通：微信登录 → AI 对话 → 调 DeepSeek → 消息计数 → 10 条结束 → 管理后台查看记录
• 完整跑通：危机关键词触发 → 后端检测 → 预警入库 → 前端弹窗 → 管理后台预警列表显示
• 完整跑通：4 种提前结束条件（A/B/C/D）分别在真实对话中触发
• 修复联调中发现的 bug

## P1 🟠 有余力再做

📌 管理后台增强

• 危机预警面板加「已处理/未处理」切换 + 实时刷新
• 对话记录页面加按时间筛选 + 关键词搜索

📌 关键词变体库补充

• 追加：紫砂、寄了、重开、不想醒了等网络用语正则
• 追加：英文变体 kill myself, end my life 等

# 三、注意事项

⚠️ manifest.json 中的微信小程序 appid 为空，联调前需补充真实 appid

⚠️ 后端 .env 中 SECRET_KEY 仍为默认值 "change-me-to-a-random-secret-key-in-production"，需修改

⚠️ 前端 H5 模式使用 mock openid 登录，切到微信小程序时需改为真实 wx.login()

⚠️ DeepSeek API 密钥已配置，注意调用次数和费用

⚠️ CORS 当前为 allow_origins=["*"]，联调后应限制为特定域名